CAHIER DES CHARGES

Système APM — Action Plan Management

# 1. INTRODUCTION ET CONTEXTE

## 1.1. Contexte de l'entreprise

TIS Circuits est une entreprise spécialisée dans la fabrication électronique de précision. Elle évolue dans un secteur où la gestion rigoureuse de la qualité est une exigence absolue, imposée par les normes industrielles internationales de type ISO.

Dans un environnement professionnel de plus en plus dynamique et collaboratif, la gestion efficace des plans d'action est devenue un enjeu stratégique majeur. L'entreprise s'appuie sur la méthodologie PDCA (Plan-Do-Check-Act), également connue sous le nom de la Roue de Deming, comme socle organisationnel de son amélioration continue.

## 1.2. Problématique

- Dispersion des informations : plans d'action et tâches éparpillés dans différents outils (emails, fichiers Excel, documents partagés)

- Manque de traçabilité : difficulté à suivre l'historique des modifications et des décisions

- Absence de notifications automatiques : oublis fréquents d'échéances et retards non détectés à temps

- Reporting complexe : temps important consacré à la consolidation manuelle des données

- Communication fragmentée : échanges dispersés rendant difficile la collaboration entre pilotes et responsables

Problématique centrale :

Comment centraliser, automatiser et optimiser la gestion des plans d'action au sein de TIS Circuits pour améliorer la performance collective, garantir la conformité PDCA et assurer une traçabilité totale ?

## 1.3. Objectif de l'APM

L'APM (Action Plan Management) a pour vocation de constituer une base commune à tous les PDCA de l'usine. Cette base centralisée poursuit trois finalités stratégiques :

Partage inter-pilotes

Assurer le partage entre les divers pilotes PDCA des résultats d'analyses et des types d'actions mises en place, favorisant la capitalisation des bonnes pratiques et l'harmonisation des méthodes de résolution de problèmes à l'échelle de l'usine.

Conformité au cycle PDCA

Garantir le respect du principe de résolution de problème selon le cycle PDCA, assurant ainsi la conformité aux règles qualité internes et aux exigences normatives ISO. Chaque action doit obligatoirement traverser les étapes Plan > Do > Check > Act sans possibilité de contournement.

Accessibilité et visibilité globale

Permettre l'accessibilité à tout employé de TIS Circuits à la base PDCA afin d'offrir une vision globale et transparente sur :

  - Le nombre de PDCA gérés au niveau de l'usine, ventilé par service et par pilote

  - Le taux d'avancement des actions : réalisation, clôture et mesure d'efficacité

## 1.4. Solution proposée

Développement d'une plateforme web complète (APM System) permettant de :

- Créer et gérer des plans d'action structurés selon le cycle PDCA

- Attribuer et suivre des actions individuelles avec gestion des responsabilités

- Automatiser les notifications, rappels et escalades hiérarchiques

- Centraliser la documentation (fichiers justificatifs, preuves de réalisation)

- Générer des rapports de performance et des tableaux de bord en temps réel

- Maintenir un historique complet et traçable pour audit

## 1.5. Objectifs du projet

- Centraliser la création et la gestion des plans d'action dans une plateforme unique

- Offrir un suivi en temps réel de l'avancement des actions assignées

- Automatiser les notifications, rappels et escalades pour éviter les dépassements de délais

- Fournir des outils de reporting et d'analyse pour mesurer la performance

- Améliorer la traçabilité et l'historique des actions réalisées

- Faciliter la collaboration entre les équipes, les pilotes et les responsables

- Garantir le respect strict du workflow PDCA pour chaque plan d'action

## 1.6. Périmètre du projet

Le système APM couvrira l'ensemble des fonctionnalités nécessaires à la gestion complète des plans d'action : de la création initiale jusqu'à la clôture, en passant par le suivi, la validation, la notation et le reporting. Il sera accessible via une interface web responsive, utilisable sur ordinateur et tablette d'atelier.

# 2. DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SYSTÈME

## 2.1. Vision globale

Le système APM est une application web multi-utilisateurs basée sur une architecture client-serveur moderne (SPA). Il permet à différents profils d'utilisateurs d'interagir avec les plans d'action selon leurs droits et responsabilités, tout en imposant le respect du cycle PDCA comme fil conducteur de chaque action.

## 2.2. Acteurs du système

Le système interagit avec 5 acteurs distincts (4 acteurs humains et 1 acteur système) :

| Acteur | Type | Rôle & Responsabilités principales |
| --- | --- | --- |
| Administrateur | Acteur implicite | Paramétrage du socle applicatif : création et gestion des comptes utilisateurs, attribution des rôles, configuration des départements, des équipes et des listes de processus. Consultation des logs d'activité. |
| Manager / Pilote | Créateur — Manager | Propriétaire du Plan d'Action. Crée les plans, décompose en actions, fixe les délais, affecte les responsables. Valide ou rejette les actions soumises et évalue leur efficacité. Supervise les tableaux de bord. |
| Responsable | Exécutant | Employé chargé de réaliser une action spécifique. Met à jour l'avancement, joint les fichiers de preuves, saisit la méthode de réalisation et déclare l'action comme « Réalisée » pour soumission au Manager. |
| Auditeur / Direction | Observateur passif | Acteur consultatif disposant d'une vue globale en lecture seule via les tableaux de bord et les rapports. Destinataire des alertes d'escalade critique (retards de niveau 2 et 3). |
| Planificateur (Cron) | Acteur système | Processus automatisé tournant quotidiennement en arrière-plan. Calcule les échéances, déclenche le moteur d'envoi d'emails selon les règles d'escalade définies et met à jour les statuts de retard. |

# 3. BESOINS FONCTIONNELS

## Module 1 — Authentification & Gestion des Utilisateurs

### 3.1.1. Authentification (SF-1.1)

- Connexion sécurisée par identifiant (email) et mot de passe

- Déconnexion automatique après une période d'inactivité paramétrable

- Réinitialisation du mot de passe par lien sécurisé envoyé par email

- L'interface s'adapte dynamiquement en fonction du rôle de l'utilisateur connecté (menu Manager vs menu Responsable)

### 3.1.2. Gestion des utilisateurs — Administration (SF-1.2)

- Création, modification et désactivation des comptes utilisateurs

- Attribution et modification des rôles (Administrateur, Manager, Responsable, Auditeur)

- Gestion des départements, services et équipes

- Consultation des logs d'activité par utilisateur

- Gestion de la structure hiérarchique (lien entre un Responsable et son chef hiérarchique)

## Module 2 — Gestion des Plans d'Action

### 3.2.1. Création d'un Plan d'Action (SF-2.1)

- Saisie du titre, description, objectif et contexte du plan

- Sélection du processus concerné (liste déroulante configurée par l'administrateur)

- Définition de la date de début et de la date d'échéance globale

- Sélection du niveau de priorité (Critique / Haute / Moyenne / Basse)

- Attribution à un département ou une équipe

### 3.2.2. Gestion des Actions Unitaires (SF-2.2)

- Décomposition d'un plan en actions élémentaires

- Attribution de chaque action à un Responsable identifié

- Définition d'un délai cible par action

- Saisie du type d'action : Préventif ou Correctif

- Saisie du niveau de criticité de l'action

- Mise à jour du pourcentage d'avancement par le Responsable

- Ajout, modification et suppression d'actions tant que le plan n'est pas clôturé

## Module 3 — Cycle de Vie des Actions (Méthode PDCA)

Le système impose le respect strict des transitions d'état selon la logique PDCA. Aucun saut d'étape n'est autorisé.

| Référence | Phase PDCA | Statut | Règles métier |
| --- | --- | --- | --- |
| SF-3.1 | [ P ] Plan | Planifié | Création de l'action. Champs obligatoires : Thème, Type (Préventif/Correctif), Criticité, Délai cible, Responsable affecté. Statut initial du workflow : Créé → Assigné. |
| SF-3.2 | [ D ] Do | En cours → Réalisé | Le Responsable met à jour l'avancement, joint des fichiers de preuves et saisit la « Méthode de réalisation ». Il soumet ensuite l'action pour validation. Workflow : En cours → En révision. |
| SF-3.3 | [ C ] Check | Validation Manager | Le Manager évalue l'action soumise. Il peut valider (passage à l'évaluation) ou rejeter avec un commentaire justificatif (retour En cours). Workflow : En révision → Validé / Rejeté. |
| SF-3.4 | [ A ] Act | Clôturé | Le Manager évalue l'efficacité via une notation à trois niveaux : Efficace (clôture définitive), Moyen (clôture avec réserve), Inefficace (annulation + obligation de créer une action de remplacement avec lien traçabilité parent/enfant). |

Détail des évaluations d'efficacité (SF-3.4)

- Efficace : L'action est clôturée définitivement. Objectif atteint.

- Moyen : L'action est clôturée avec une réserve mentionnée dans les commentaires.

- Inefficace : L'action est annulée. Le système force la création d'une action de remplacement avec un lien de traçabilité parent/enfant garantissant l'historique complet de la résolution.

## Module 4 — Suivi & Traçabilité

- Tableau de bord de suivi par plan et par action individuelle

- Visualisation de l'avancement global avec barre de progression

- Historique chronologique de toutes les modifications et transitions de statut

- Section commentaires par action pour les échanges entre membres de l'équipe

- Gestion complète des pièces jointes : upload, téléchargement, suppression

- Versioning des documents attachés

- Indicateurs visuels colorés sur les listes d'actions selon l'urgence de l'échéance

## Module 5 — Moteur de Notifications et Escalade Hiérarchique

Le système intègre un moteur d'envoi d'emails automatisé, déclenché chaque jour par le Planificateur (Cron Job). Les règles d'escalade sont basées sur la date d'échéance de chaque action :

| Référence | Déclencheur | Destinataires | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| SF-5.1 | Attribution | Responsable | Notification immédiate lors de l'attribution d'une action à un Responsable. |
| SF-5.3 | J - 1 | Responsable | Rappel d'urgence envoyé 24h avant l'échéance. |
| SF-5.4 — Escalade N1 | J + 1 | Responsable + Manager / Pilote | Alerte de retard de 24h. Premier niveau d'escalade. |
| SF-5.5 — Escalade N2 | J + 2 | Responsable + Manager + Chef hiérarchique | Alerte de retard de 48h. Le supérieur hiérarchique du Responsable est intégré à la boucle. |
| SF-5.6 — Escalade N3 | J + 3 | Tous + Direction de l'usine | Alerte critique de retard (72h). La Direction est notifiée. |
| SF-5.7 | Changement statut | Parties concernées | Notification lors de tout changement de statut d'une action (validation, rejet, clôture). |
| SF-5.8 | Commentaire | Parties concernées | Notification lors de l'ajout d'un commentaire sur une action. |

Un centre de notifications intégré à l'interface (in-app) permet à chaque utilisateur de visualiser ses notifications (lues / non lues) en complément des envois par email.

## Module 6 — Notation & Évaluation de la Performance

- Évaluation de l'efficacité de l'action par le Manager : Efficace / Moyen / Inefficace (SF-3.4)

- Notation complémentaire de la qualité d'exécution sur une échelle de 1 à 5 étoiles

- Évaluation du respect des délais par le Manager

- Commentaire d'évaluation libre par le Manager

- Score de performance cumulé par Responsable et par période (mensuel, trimestriel)

- Comparatif des performances entre Responsables (accessible à la Direction)

## Module 7 — Reporting & Tableaux de Bord

- Tableau de bord global avec indicateurs clés (KPIs) : taux de réalisation, taux de clôture, taux d'efficacité

- Taux de complétion global et ventilé par département, par service et par pilote

- Nombre de PDCA gérés au niveau de l'usine (par service, par pilote)

- Graphiques statistiques : camembert des statuts, courbe d'avancement, histogramme par priorité et par type d'action

- Rapport de performance par période (mensuel, trimestriel)

- Filtres avancés : par date, département, responsable, statut, priorité, type d'action

- Export des rapports en PDF et Excel

- Indicateurs visuels de couleurs sur les listes d'actions selon l'urgence de l'échéance

# 4. CAS D'USAGE PRINCIPAUX

| ID | Cas d'usage | Acteur principal | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| UC01 | S'authentifier | Tous | L'utilisateur se connecte avec ses identifiants. L'interface s'adapte à son rôle. |
| UC02 | Créer un plan d'action | Pilote/Manager | Définir un nouveau plan avec titre, processus, priorité, département et source. |
| UC03 | Assigner une action | Pilote/Manager | Décomposer un plan en actions et attribuer chaque action à un Responsable avec délai. |
| UC04 | Mettre à jour l'avancement | Responsable | Modifier le pourcentage d'avancement et le statut d'une action en cours. |
| UC05 | Soumettre pour validation | Responsable | Joindre les preuves, saisir la méthode de réalisation et soumettre l'action au Manager. |
| UC06 | Valider / Rejeter une action | Pilote/Manager | Approuver ou refuser l'action soumise avec commentaire justificatif si rejet. |
| UC07 | Évaluer l'efficacité | Pilote/Manager | Attribuer une évaluation (Efficace / Moyen / Inefficace) et clôturer l'action. |
| UC08 | Créer une action de remplacement | Pilote/Manager | En cas d'évaluation Inefficace, créer une nouvelle action liée à la précédente (traçabilité parent/enfant). |
| UC09 | Recevoir une notification | Tous | Être alerté par email et in-app d'un changement d'état, d'une échéance ou d'une escalade. |
| UC10 | Joindre un fichier | Responsable | Attacher une preuve, un document ou une photo justificative à une action. |
| UC11 | Consulter le tableau de bord | Tous | Visualiser les KPIs, l'avancement global et les indicateurs de performance. |
| UC12 | Générer un rapport | Manager / Auditeur | Exporter les données de performance en PDF ou Excel avec filtres avancés. |
| UC13 | Gérer les utilisateurs | Administrateur | CRUD des comptes, attribution des rôles, gestion des départements et de la hiérarchie. |

# 5. BESOINS NON FONCTIONNELS

| Catégorie | Exigence | Critère de mesure / Détail |
| --- | --- | --- |
| SNF-1 — Ergonomie & UI/UX | Single Page Application (SPA) garantissant une navigation fluide sans rechargement de page. Interface moderne et responsive adaptée PC et tablettes d'atelier. | Prise en main intuitive sans formation pour les profils non-techniques. Compatible Chrome, Firefox, Edge, Safari (versions récentes). |
| SNF-2 — Performance | Temps de réponse rapide. Les traitements lourds (upload de fichiers, envoi d'emails en masse) ne doivent en aucun cas bloquer l'interface utilisateur. | < 2 secondes pour 95% des requêtes. Traitements asynchrones (file de tâches / workers) pour les opérations lourdes. |
| SNF-3 — Sécurité | Protection des données, authentification sécurisée et contrôle des accès par rôle (RBAC). Échanges protégés entre navigateur et serveur. | Mots de passe hachés en base (bcrypt). Authentification JWT. HTTPS. Aucun mot de passe en clair stocké. |
| SNF-4 — Disponibilité | Haute disponibilité en heures ouvrables. | 99% de disponibilité. Gestion des erreurs avec messages utilisateur appropriés. |
| SNF-5 — Stockage & BDD | Base de données performante gérant les relations hiérarchiques (parent/enfant), le stockage des pièces jointes et un volume de données croissant. | Chemins des fichiers stockés en BDD. Index optimisés. Architecture modulaire et containerisée (Docker). |
| SNF-6 — Maintenabilité | Code propre, documenté et testable facilitant la maintenance évolutive. | Architecture MVC. Documentation API (Swagger). Technologies open-source. API RESTful documentée pour les futures intégrations. |
| SNF-7 — Scalabilité | Architecture supportant la montée en charge. | Architecture modulaire, containerisation Docker. Optimisation des requêtes, utilisation de cache si nécessaire. |

# 6. CONTRAINTES ET RISQUES

## 6.1. Contraintes techniques

- Utilisation de technologies open-source pour éviter les coûts de licence

- Données stockées localement (conformité RGPD / politique interne TIS Circuits)

- API RESTful documentée (Swagger) pour faciliter les futures intégrations

- Respect de la politique de sécurité du SI de TIS Circuits

## 6.2. Contraintes organisationnelles

- Respect du calendrier académique du PFE

- Développement réalisé par une équipe réduite (2 développeurs)

- Validation régulière avec l'encadrant technique et les référents métier de l'entreprise

- Livraisons progressives par sprints pour permettre une validation incrémentale

## 6.3. Risques identifiés et mesures de mitigation

| Risque | Probabilité | Impact | Mesure de mitigation |
| --- | --- | --- | --- |
| Dépassement du planning | Moyenne | Élevé | Prioriser les fonctionnalités (approche MVP first). Découpage en sprints courts avec livrables intermédiaires. |
| Complexité du workflow PDCA | Moyenne | Moyen | Modéliser précisément les états et transitions avant de coder. Valider le workflow avec le métier avant développement. |
| Problèmes de performance (upload, emails) | Faible | Moyen | Implémenter les traitements lourds de manière asynchrone. Optimiser les requêtes BDD. Utiliser un système de cache si nécessaire. |
| Changement de besoins en cours de projet | Faible | Élevé | Valider le cahier des charges en amont. Définir un périmètre gelé pour le MVP. Gérer les évolutions via le backlog. |
| Résistance au changement des utilisateurs | Faible | Moyen | Impliquer les utilisateurs clés dès la phase de conception (maquettes). Prévoir une documentation utilisateur claire. |

# 7. MÉTHODOLOGIE ET PLANNING PRÉVISIONNEL

## 7.1. Méthodologie de travail — Agile SCRUM

Bien que l'application gère des processus industriels de type PDCA, le développement informatique du système s'appuiera sur la méthodologie Agile SCRUM. Cette approche itérative et incrémentale permet une validation progressive des fonctionnalités et une meilleure adaptation aux retours terrain.

Le présent cahier des charges sera découpé en User Stories (Backlog produit), puis développé et livré lors de cycles courts appelés Sprints (1 à 2 semaines), permettant une validation continue avec l'encadrant technique et les référents métier.

## 7.2. Planning prévisionnel

| Phase | Durée | Activités principales | Livrables |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 — Analyse | 2 semaines | Étude de l'existant, interviews des utilisateurs clés, recueil et formalisation des besoins. | Cahier des charges validé |
| Phase 2 — Conception | 2 semaines | Diagrammes UML (cas d'usage, séquences, classes), modèle de données, maquettes UI / wireframes. | Dossier de conception, maquettes validées |
| Phase 3 — Dev Backend | 3 semaines | API REST, base de données, authentification JWT, gestion des rôles, moteur de notifications et escalade. | API documentée (Swagger), base de données opérationnelle |
| Phase 4 — Dev Frontend | 3 semaines | Interface SPA (React), tableaux de bord, formulaires PDCA, gestion des pièces jointes, reporting. | Application web fonctionnelle et responsive |
| Phase 5 — Tests & Corrections | 2 semaines | Tests unitaires, tests d'intégration, tests utilisateurs (UAT), corrections et optimisations. | Rapport de tests, application stabilisée |
| Phase 6 — Déploiement & Rédaction | 2 semaines | Mise en production, rédaction de la documentation utilisateur et technique, rédaction du rapport final. | Application déployée, mémoire PFE finalisé |

## 7.3. Livrables du projet

- Code source complet (Front-end + Back-end) versionné sur dépôt Git

- Base de données documentée (schéma entité-relation, dictionnaire de données)

- Documentation technique : architecture, API Swagger, guide d'installation et de déploiement

- Documentation utilisateur : manuel d'utilisation par profil (Manager, Responsable, Administrateur)

- Rapport de tests (unitaires, intégration, UAT)

- Rapport de PFE final